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Ⅰ. 사업 개요
1. 사업명
가톨릭대학교 산학협력단 기술이전 플랫폼 구축 사업
2. 추진 배경 및 목적
가톨릭대학교 산학협력단은 1,000건 내외의 지식재산권을 보유하고 있으나, 현재 보유기술은 산학협력단 공식 홈페이지 하위의 단일 메뉴(보유기술검색, Tech-Tree) 안에만 존재함 그 결과 다음과 같은 한계가 발생하고 있음
① 보유기술이 독립 도메인·검색엔진에 노출되지 않아 외부 유입이 사실상 없음
② 트리·그래프·목록 조회 중심으로 기업 담당자가 필요한 기술을 탐색하기 어렵고, 기술 내용도 특허 명세서 형태로 제공되어 이해 장벽이 높음
③ ‘기술이전신청’ 버튼은 있으나 단건 접수에 그치며, 수요요청·매칭·진행상황 추적 등 후속 흐름이 부재함
④ 특허 등록·요약·영상 제작·게시가 전량 수작업에 의존하여 누락·지연이 발생함
본 사업은 위 문제를 해소하기 위하여, 보유 특허를 검색·이해·연결이 가능한 독립 플랫폼으로 전환하는 것을 목적으로 함 구체적으로 ① KIPRIS 자동수집과 표준 요약을 통한 자산의 표준화, ② 독립 도메인·검색엔진 노출을 통한 외부 유입 확대, ③ 수요요청·매칭·진행추적을 통한 기술이전 전환, ④ AI 도면 설명영상·대화형 탐색을 통한 차별화를 달성함
3. 사업 기간
계약 체결일로부터 1차·2차·3차 단계별로 구축하며 세부 착수일 및 완료일은 계약 시 확정하고자 함 
4. 사업 예산
금 육천만원정(₩60,000,000, 부가가치세 별도) 이내. 제안사는 상기 예산 범위 내에서 제안하여야 하며, 예산을 초과하는 제안은 평가에서 제외될 수 있음
5. 계약 방식
세부 입찰·계약 절차는 발주기관의 규정 및 관계 법령에 따름


Ⅱ. 과업 범위 및 상세 요구사항
본 사업의 요구사항은 아래 분류 체계에 따라 정의함 각 요구사항은 제안서에 반영하고, 계약 후 요구사항정의서(SRS)에서 상세화함
	구분
	코드 / 설명

	기능 요구사항
	SFR — 단계별(1·2·3차) 기능

	성능 요구사항
	PFR — 응답속도·동시접속·처리량

	인터페이스 요구사항
	IFR — 외부 API·시스템 연동

	데이터 요구사항
	DAR — 데이터 구조·수집·백업

	보안 요구사항
	SER — 개인정보·접근통제·보안점검

	품질 요구사항
	QUR — 반응형·호환성·웹접근성

	제약사항
	COR — 환경·디자인·연계 제약


1. 기능 요구사항 (SFR)
1-1. 1차 : 기반 구축 (수집·등록·요약·노출·문의)
	ID
	요구사항명
	상세 내용

	SFR-101
	KIPRIS 특허 자동수집
	출원인 ‘가톨릭대학교 산학협력단’ 기준으로 KIPRIS(특허정보넷) API를 통해 특허를 주기적(주 1회 이상)으로 자동수집하여 ‘검토 대기’ 목록에 적재함 서지정보·출원/등록번호·발명자·도면·명세서 확보를 포함함

	SFR-102
	자동수집 검수·발행
	관리자가 자동수집된 특허를 검토하여 승인/보류/반려함 승인 시 사이트에 발행·노출됨

	SFR-103
	특허 수동 등록·수정·삭제
	자동수집 외 개별 특허를 등록·수정·삭제함 출원번호 입력 시 KIPRIS 서지정보 자동 채움 기능을 제공함

	SFR-104
	특허 8항목 표준 요약
	활용분야·기술개요·기술특징·기술경쟁력·기술성숙도(TRL)·IP현황·문의처·발명자의 8개 항목을 구조화하여 입력·저장·표시함(카드형 표준 포맷).

	SFR-105
	기술 탐색·목록·상세
	독립 도메인에서 기술 목록·상세를 제공함 분야 필터, 키워드·발명자 검색을 지원함

	SFR-106
	검색엔진 노출(SEO)
	메타태그, sitemap.xml, 구조화 데이터(schema.org) 등을 적용하여 외부 검색엔진 색인·노출이 가능하도록 함

	SFR-107
	비회원 기술이전 문의
	회원가입 없이 관심 특허가 자동 연결된 상태로 문의를 접수함

	SFR-108
	관리자 콘솔·통계
	특허 CMS(등록·수정·삭제), 통계 대시보드, 엑셀·CSV 다운로드를 제공함


1-2. 2차 : 매칭·추적 + AI 설명영상
	ID
	요구사항명
	상세 내용

	SFR-201
	수요요청서 등록
	기업이 필요 기술을 자유 서술 형태로 등록함(회사·문제·활용목적 등).

	SFR-202
	수요–기술 매칭
	등록된 수요요청과 보유 특허·연구자를 대조하여 매칭 후보를 제시함 최종 판단은 담당자가 수행함

	SFR-203
	진행상황 6단계 추적
	접수 → 검토 → 매칭 → 담당자 연결 → 상담 → 완료의 6단계로 상태를 관리·표시함

	SFR-204
	양방향 이메일 자동알림
	단계 변경 시 문의자와 담당자 양측에 이메일을 자동 발송함

	SFR-205
	간편회원
	이메일 인증 기반으로 본인 요청의 진행상황을 조회함

	SFR-206
	AI 도면 설명영상 자동생성
	특허 도면과 명세서의 ‘부호의 설명’을 분석하여 부호 콜아웃과 음성 내레이션(TTS)이 포함된 설명영상을 자동 생성함 발행 전 직원 검수 화면(대본 편집)을 제공하며, 부호 위치 자동 인식 오류에 대비한 반자동 위치 보정 기능을 포함함

	SFR-207
	유튜브 자동 게시
	승인·발행된 설명영상을 산학협력단 공식 유튜브 채널에 자동 게시함(OAuth 인증). 게시 상태 관리 및 실패 시 재게시를 지원함


1-3. 3차 : AI 고도화 (대화형·IR·마인드맵·추천)
	ID
	요구사항명
	상세 내용

	SFR-301
	회사소개서·IR 자동 매칭
	기업이 회사소개서·IR 자료(PDF·PPT·HWP 등)를 업로드하면 AI가 분석하여 적합 특허 Top 5를 추천함

	SFR-302
	AI 대화형 매칭 어시스턴트
	기업이 자연어로 문제를 서술하면(‘이런 문제를 풀고 싶다’) 보유 특허 기반으로 관련 기술을 탐색·설명함(RAG 기반).

	SFR-303
	기술↔지원사업 마인드맵
	특허를 중심으로 관련 지원사업·연구자를 관계형으로 시각화함(자동 판정이 아닌 관계 시각화).

	SFR-304
	개인화 추천·맞춤 알림
	관심 기업 프로필에 맞는 신규 특허 등록 시 자동으로 알림을 제공함




2. 성능 요구사항 (PFR)
	ID
	항목
	기준

	PFR-101
	페이지 응답시간
	일반 페이지 3초 이내, 검색 결과 2초 이내(정상 부하 기준)

	PFR-102
	동시 접속
	동시 접속 시 안정 처리

	PFR-103
	가용성
	연중 운영 기준 서비스 가용률 99% 이상 목표

	PFR-104
	영상 렌더링
	AI 설명영상은 비동기 큐로 처리하여 사용자 화면을 차단하지 않는다


3. 인터페이스 요구사항 (IFR)
	ID
	연동 대상
	내용

	IFR-101
	KIPRIS Plus API
	특허 서지·서면정보 수집(출원인 검색, 도면·명세서 확보). 월 무료 호출 한도 내 운영 및 이용승인 절차 준수

	IFR-102
	YouTube Data API v3
	설명영상 자동 업로드(OAuth 2.0, 공식 채널 권한). 할당량·감사 정책 준수

	IFR-103
	TTS(음성합성) API
	설명영상 내레이션 생성(상용/오픈 API). 사용료 부담 주체는 계약 시 협의

	IFR-104
	LLM·임베딩 API
	IR 매칭·대화형 어시스턴트·요약 보조. 사용료·운영방식은 계약 시 협의

	IFR-105
	이메일(SMTP)
	문의·수요요청 접수 및 단계 변경 자동 알림 발송


4. 데이터 요구사항 (DAR)
	ID
	항목
	내용

	DAR-101
	특허 표준 스키마
	8항목 표준 요약 필드 및 서지정보를 포함한 데이터 구조 설계

	DAR-102
	수요·문의 데이터
	수요요청·문의·매칭·진행상태(6단계)·이력 데이터 관리

	DAR-103
	데이터 이관
	기존 보유기술 초기 적재 방안 포함(자동수집·일괄등록 등)

	DAR-104
	백업·복구
	정기 백업 및 장애 시 복구 절차 수립


5. 보안 요구사항 (SER)
	ID
	항목
	내용

	SER-101
	개인정보보호
	개인정보보호법 및 관련 지침 준수(수집·이용 동의, 최소수집, 파기)

	SER-102
	접근통제
	관리자 인증·권한 분리, 관리자 기능 접근 통제

	SER-103
	통신 보안
	전 구간 HTTPS 적용, 주요 데이터 암호화

	SER-104
	취약점 점검
	공개 전 웹 취약점 점검 및 조치 결과 제출

	SER-105
	로그 관리
	주요 행위·관리자 작업 로그 기록·보관


6. 품질 요구사항 (QUR)
	ID
	항목
	내용

	QUR-101
	반응형 지원
	PC·태블릿·모바일 반응형 UI 제공

	QUR-102
	브라우저 호환
	Chrome·Edge·Safari 등 주요 브라우저 최신 2개 버전 지원

	QUR-103
	웹 접근성
	한국형 웹콘텐츠 접근성 지침(KWCAG 2.2) 준수 지향

	QUR-104
	UI/UX
	산학협력단 CI 및 기존 홈페이지와 조화되는 디자인 적용


7. 제약사항 (COR)
	ID
	내용

	COR-101
	독립 도메인으로 구축하되 기존 산학협력단 홈페이지·유튜브 채널과 연계 가능하도록 설계함

	COR-102
	AI 매칭·추천은 담당자의 최종 판단을 보조하는 기능으로 설계하며, 자동 확정 기능이 아님

	COR-103
	유튜브 자동 게시·KIPRIS 자동수집·AI API 이용에 필요한 계정·권한·이용승인은 발주기관과 협의하여 확보함




Ⅲ. 추진 일정
각 단계는 완료 즉시 성과로 연결되도록 순차 구축함. 세부 일정(WBS)은 착수 후 확정함
	단계
	주요 과업

	1차
	KIPRIS 자동수집·검수, 관리자 콘솔·통계, 수동 등록, 독립 도메인 목록·상세·검색, 8항목 요약, 비회원 문의

	2차
	수요요청·매칭, 6단계 추적·양방향 알림, 간편회원, AI 도면 설명영상(검수 포함), 유튜브 자동 게시

	3차
	IR 자동 매칭, 대화형 어시스턴트, 기술↔지원사업 마인드맵, 개인화 추천·알림

	공통
	분석·설계, 데이터 이관, 시험(단위·통합), 보안점검, 안정화, 교육·인수인계


Ⅳ. 제출 산출물
수급인은 아래 산출물을 단계별로 제출하며, 세부 목록·양식은 착수 시 협의하여 확정함
	구분
	산출물

	착수 단계
	착수계, 사업수행계획서, 요구사항정의서(SRS), 상세 WBS

	설계 단계
	화면설계서(UI/UX), 데이터·DB 설계서, 시스템·인터페이스 설계서

	개발·시험
	소스코드 일체, 시험계획·결과서(단위·통합), 보안 취약점 점검 결과서

	종료 단계
	운영·관리자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 교육 자료, 검사원(준공계), 완료보고서


Ⅴ. 사업 수행 조건
1. 수행 인력
수급인은 사업을 원활히 수행할 수 있는 인력을 구성하여야 하며, 제안서에 투입인력 및 역할(PM, 기획, 디자인, 프론트엔드·백엔드 개발, AI/데이터 등)을 명시함 핵심 인력은 발주기관 승인 없이 임의 교체할 수 없음
2. 하도급
하도급은 금지함
3. 지식재산권
본 사업으로 산출되는 결과물(소스코드·문서·디자인 등) 일체의 지식재산권은 가톨릭대학교 산학협력단에 귀속함 제3자 오픈소스·상용 구성요소는 라이선스를 준수하고 그 목록·조건을 제출함
4. 보안 및 개인정보
수급인은 사업 수행 중 취득한 정보를 외부에 유출하지 않으며, 보안서약서를 제출함 개인정보 처리 시 관계 법령을 준수함


Ⅵ. 특기사항 및 전제조건
본 사업의 원활한 수행을 위하여 아래 전제조건을 상호 확인함
① 유튜브 자동 게시 : 산학협력단 공식 채널의 OAuth 인증 및 게시 권한 확보를 전제로 함
② KIPRIS 자동수집 : KIPRIS Plus 이용승인 및 무료 호출 한도(월 단위) 내 운영을 전제로 하며, 초과 시 유상 전환 여부는 협의함
③ AI 도면 설명영상 : 도면 내 부호 위치 자동 인식의 정확도 한계를 고려하여, 직원이 위치를 보정할 수 있는 반자동 방식을 병행 제공함
④ AI 기능 : IR 매칭·대화형 어시스턴트·추천은 담당자 판단을 보조하는 도구이며, 최종 의사결정을 대체하지 않음
⑤ 외부 API 사용료 : TTS·LLM·임베딩 등 외부 API의 사용료 및 정산 방식은 계약 시 부담 주체를 명확히 함

※ 본 과업지시서는 과업의 범위·요구사항·수행조건을 정한 것으로, 세부 기능·규격은 계약 후 요구사항정의서에서 상호 협의하여 확정함 제안서 작성·평가 및 계약·입찰 관련 사항은 [붙임]을 따름


[붙임] 제안요청 관련 사항
본 붙임은 과업지시서에 근거하여 제안서를 요청·평가하고 계약을 체결하기 위한 사항으로, 입찰 공고 시 함께 적용함
1 계약 조건 및 입찰 유의사항
1-1 검사·검수
단계별 산출물 및 최종 결과물은 발주기관의 검사·검수를 거쳐 인수함 검수 결과 보완이 필요한 경우 수급인은 정해진 기간 내에 보완함
1-2 하자보수
검수 완료일로부터 1년간 무상 하자보수를 제공함 하자보수 대상·범위·대응시간(SLA)은 계약 시 정함
1-3 지체상금
수급인의 귀책으로 납기가 지연될 경우 지연일수에 대하여 관련 규정에 따른 지체상금을 부과함
1-4 입찰 유의사항
제안서·가격제안서의 제출 기한·방법, 입찰 자격, 제출 서류 등 세부 사항은 별도 제안요청서 및 입찰공고에 따름 본 과업지시서와 입찰공고의 내용이 상이한 경우 제안요청서와 입찰공고를 우선함
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