과 업 지 시 서

[앵커] 가톨릭대학교 산학협력단

AI기반 기술이전 플랫폼 구축 사업

보유 특허를 『검색되는 자산』으로

AI 기반 기술사업화 플랫폼 구축

2026.  07. 21.

가톨릭대학교 산학협력단

목      차

Ⅰ. 사업 개요3

Ⅱ. 과업 범위 및 상세 요구사항4

Ⅲ. 추진 일정8

Ⅳ. 제출 산출물8

Ⅴ. 사업 수행 조건8

Ⅵ. 특기사항 및 전제조건9

[붙임] 제안요청 관련 사항10

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업명

가톨릭대학교 산학협력단 기술이전 플랫폼 구축 사업

2. 추진 배경 및 목적

가톨릭대학교 산학협력단은 1,000건 내외의 지식재산권을 보유하고 있으나, 현재 보유기술은 산학협력단 공식 홈페이지 하위의 단일 메뉴(보유기술검색, Tech-Tree) 안에만 존재함 그 결과 다음과 같은 한계가 발생하고 있음

① 보유기술이 독립 도메인·검색엔진에 노출되지 않아 외부 유입이 사실상 없음

② 트리·그래프·목록 조회 중심으로 기업 담당자가 필요한 기술을 탐색하기 어렵고, 기술 내용도 특허 명세서 형태로 제공되어 이해 장벽이 높음

③ ‘기술이전신청’ 버튼은 있으나 단건 접수에 그치며, 수요요청·매칭·진행상황 추적 등 후속 흐름이 부재함

④ 특허 등록·요약·영상 제작·게시가 전량 수작업에 의존하여 누락·지연이 발생함

본 사업은 위 문제를 해소하기 위하여, 보유 특허를 검색·이해·연결이 가능한 독립 플랫폼으로 전환하는 것을 목적으로 함 구체적으로 ① KIPRIS 자동수집과 표준 요약을 통한 자산의 표준화, ② 독립 도메인·검색엔진 노출을 통한 외부 유입 확대, ③ 수요요청·매칭·진행추적을 통한 기술이전 전환, ④ AI 도면 설명영상·대화형 탐색을 통한 차별화를 달성함

3. 사업 기간

계약 체결일로부터 1차·2차·3차 단계별로 구축하며 세부 착수일 및 완료일은 계약 시 확정하고자 함

4. 사업 예산

금 육천만원정(₩60,000,000, 부가가치세 별도) 이내. 제안사는 상기 예산 범위 내에서 제안하여야 하며, 예산을 초과하는 제안은 평가에서 제외될 수 있음

5. 계약 방식

세부 입찰·계약 절차는 발주기관의 규정 및 관계 법령에 따름

Ⅱ. 과업 범위 및 상세 요구사항

본 사업의 요구사항은 아래 분류 체계에 따라 정의함 각 요구사항은 제안서에 반영하고, 계약 후 요구사항정의서(SRS)에서 상세화함

| 구분 | 코드 / 설명 |
| --- | --- |
| 기능 요구사항 | SFR — 단계별(1·2·3차) 기능 |
| 성능 요구사항 | PFR — 응답속도·동시접속·처리량 |
| 인터페이스 요구사항 | IFR — 외부 API·시스템 연동 |
| 데이터 요구사항 | DAR — 데이터 구조·수집·백업 |
| 보안 요구사항 | SER — 개인정보·접근통제·보안점검 |
| 품질 요구사항 | QUR — 반응형·호환성·웹접근성 |
| 제약사항 | COR — 환경·디자인·연계 제약 |

1. 기능 요구사항 (SFR)

1-1. 1차 : 기반 구축 (수집·등록·요약·노출·문의)

| ID | 요구사항명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| SFR-101 | KIPRIS 특허 자동수집 | 출원인 ‘가톨릭대학교 산학협력단’ 기준으로 KIPRIS(특허정보넷) API를 통해 특허를 주기적(주 1회 이상)으로 자동수집하여 ‘검토 대기’ 목록에 적재함 서지정보·출원/등록번호·발명자·도면·명세서 확보를 포함함 |
| SFR-102 | 자동수집 검수·발행 | 관리자가 자동수집된 특허를 검토하여 승인/보류/반려함 승인 시 사이트에 발행·노출됨 |
| SFR-103 | 특허 수동 등록·수정·삭제 | 자동수집 외 개별 특허를 등록·수정·삭제함 출원번호 입력 시 KIPRIS 서지정보 자동 채움 기능을 제공함 |
| SFR-104 | 특허 8항목 표준 요약 | 활용분야·기술개요·기술특징·기술경쟁력·기술성숙도(TRL)·IP현황·문의처·발명자의 8개 항목을 구조화하여 입력·저장·표시함(카드형 표준 포맷). |
| SFR-105 | 기술 탐색·목록·상세 | 독립 도메인에서 기술 목록·상세를 제공함 분야 필터, 키워드·발명자 검색을 지원함 |
| SFR-106 | 검색엔진 노출(SEO) | 메타태그, sitemap.xml, 구조화 데이터(schema.org) 등을 적용하여 외부 검색엔진 색인·노출이 가능하도록 함 |
| SFR-107 | 비회원 기술이전 문의 | 회원가입 없이 관심 특허가 자동 연결된 상태로 문의를 접수함 |
| SFR-108 | 관리자 콘솔·통계 | 특허 CMS(등록·수정·삭제), 통계 대시보드, 엑셀·CSV 다운로드를 제공함 |

1-2. 2차 : 매칭·추적 + AI 설명영상

| ID | 요구사항명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| SFR-201 | 수요요청서 등록 | 기업이 필요 기술을 자유 서술 형태로 등록함(회사·문제·활용목적 등). |
| SFR-202 | 수요–기술 매칭 | 등록된 수요요청과 보유 특허·연구자를 대조하여 매칭 후보를 제시함 최종 판단은 담당자가 수행함 |
| SFR-203 | 진행상황 6단계 추적 | 접수 → 검토 → 매칭 → 담당자 연결 → 상담 → 완료의 6단계로 상태를 관리·표시함 |
| SFR-204 | 양방향 이메일 자동알림 | 단계 변경 시 문의자와 담당자 양측에 이메일을 자동 발송함 |
| SFR-205 | 간편회원 | 이메일 인증 기반으로 본인 요청의 진행상황을 조회함 |
| SFR-206 | AI 도면 설명영상 자동생성 | 특허 도면과 명세서의 ‘부호의 설명’을 분석하여 부호 콜아웃과 음성 내레이션(TTS)이 포함된 설명영상을 자동 생성함 발행 전 직원 검수 화면(대본 편집)을 제공하며, 부호 위치 자동 인식 오류에 대비한 반자동 위치 보정 기능을 포함함 |
| SFR-207 | 유튜브 자동 게시 | 승인·발행된 설명영상을 산학협력단 공식 유튜브 채널에 자동 게시함(OAuth 인증). 게시 상태 관리 및 실패 시 재게시를 지원함 |

1-3. 3차 : AI 고도화 (대화형·IR·마인드맵·추천)

| ID | 요구사항명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| SFR-301 | 회사소개서·IR 자동 매칭 | 기업이 회사소개서·IR 자료(PDF·PPT·HWP 등)를 업로드하면 AI가 분석하여 적합 특허 Top 5를 추천함 |
| SFR-302 | AI 대화형 매칭 어시스턴트 | 기업이 자연어로 문제를 서술하면(‘이런 문제를 풀고 싶다’) 보유 특허 기반으로 관련 기술을 탐색·설명함(RAG 기반). |
| SFR-303 | 기술↔지원사업 마인드맵 | 특허를 중심으로 관련 지원사업·연구자를 관계형으로 시각화함(자동 판정이 아닌 관계 시각화). |
| SFR-304 | 개인화 추천·맞춤 알림 | 관심 기업 프로필에 맞는 신규 특허 등록 시 자동으로 알림을 제공함 |

2. 성능 요구사항 (PFR)

| ID | 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| PFR-101 | 페이지 응답시간 | 일반 페이지 3초 이내, 검색 결과 2초 이내(정상 부하 기준) |
| PFR-102 | 동시 접속 | 동시 접속 시 안정 처리 |
| PFR-103 | 가용성 | 연중 운영 기준 서비스 가용률 99% 이상 목표 |
| PFR-104 | 영상 렌더링 | AI 설명영상은 비동기 큐로 처리하여 사용자 화면을 차단하지 않는다 |

3. 인터페이스 요구사항 (IFR)

| ID | 연동 대상 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| IFR-101 | KIPRIS Plus API | 특허 서지·서면정보 수집(출원인 검색, 도면·명세서 확보). 월 무료 호출 한도 내 운영 및 이용승인 절차 준수 |
| IFR-102 | YouTube Data API v3 | 설명영상 자동 업로드(OAuth 2.0, 공식 채널 권한). 할당량·감사 정책 준수 |
| IFR-103 | TTS(음성합성) API | 설명영상 내레이션 생성(상용/오픈 API). 사용료 부담 주체는 계약 시 협의 |
| IFR-104 | LLM·임베딩 API | IR 매칭·대화형 어시스턴트·요약 보조. 사용료·운영방식은 계약 시 협의 |
| IFR-105 | 이메일(SMTP) | 문의·수요요청 접수 및 단계 변경 자동 알림 발송 |

4. 데이터 요구사항 (DAR)

| ID | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| DAR-101 | 특허 표준 스키마 | 8항목 표준 요약 필드 및 서지정보를 포함한 데이터 구조 설계 |
| DAR-102 | 수요·문의 데이터 | 수요요청·문의·매칭·진행상태(6단계)·이력 데이터 관리 |
| DAR-103 | 데이터 이관 | 기존 보유기술 초기 적재 방안 포함(자동수집·일괄등록 등) |
| DAR-104 | 백업·복구 | 정기 백업 및 장애 시 복구 절차 수립 |

5. 보안 요구사항 (SER)

| ID | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| SER-101 | 개인정보보호 | 개인정보보호법 및 관련 지침 준수(수집·이용 동의, 최소수집, 파기) |
| SER-102 | 접근통제 | 관리자 인증·권한 분리, 관리자 기능 접근 통제 |
| SER-103 | 통신 보안 | 전 구간 HTTPS 적용, 주요 데이터 암호화 |
| SER-104 | 취약점 점검 | 공개 전 웹 취약점 점검 및 조치 결과 제출 |
| SER-105 | 로그 관리 | 주요 행위·관리자 작업 로그 기록·보관 |

6. 품질 요구사항 (QUR)

| ID | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| QUR-101 | 반응형 지원 | PC·태블릿·모바일 반응형 UI 제공 |
| QUR-102 | 브라우저 호환 | Chrome·Edge·Safari 등 주요 브라우저 최신 2개 버전 지원 |
| QUR-103 | 웹 접근성 | 한국형 웹콘텐츠 접근성 지침(KWCAG 2.2) 준수 지향 |
| QUR-104 | UI/UX | 산학협력단 CI 및 기존 홈페이지와 조화되는 디자인 적용 |

7. 제약사항 (COR)

| ID | 내용 |
| --- | --- |
| COR-101 | 독립 도메인으로 구축하되 기존 산학협력단 홈페이지·유튜브 채널과 연계 가능하도록 설계함 |
| COR-102 | AI 매칭·추천은 담당자의 최종 판단을 보조하는 기능으로 설계하며, 자동 확정 기능이 아님 |
| COR-103 | 유튜브 자동 게시·KIPRIS 자동수집·AI API 이용에 필요한 계정·권한·이용승인은 발주기관과 협의하여 확보함 |

Ⅲ. 추진 일정

각 단계는 완료 즉시 성과로 연결되도록 순차 구축함. 세부 일정(WBS)은 착수 후 확정함

| 단계 | 주요 과업 |
| --- | --- |
| 1차 | KIPRIS 자동수집·검수, 관리자 콘솔·통계, 수동 등록, 독립 도메인 목록·상세·검색, 8항목 요약, 비회원 문의 |
| 2차 | 수요요청·매칭, 6단계 추적·양방향 알림, 간편회원, AI 도면 설명영상(검수 포함), 유튜브 자동 게시 |
| 3차 | IR 자동 매칭, 대화형 어시스턴트, 기술↔지원사업 마인드맵, 개인화 추천·알림 |
| 공통 | 분석·설계, 데이터 이관, 시험(단위·통합), 보안점검, 안정화, 교육·인수인계 |

Ⅳ. 제출 산출물

수급인은 아래 산출물을 단계별로 제출하며, 세부 목록·양식은 착수 시 협의하여 확정함

| 구분 | 산출물 |
| --- | --- |
| 착수 단계 | 착수계, 사업수행계획서, 요구사항정의서(SRS), 상세 WBS |
| 설계 단계 | 화면설계서(UI/UX), 데이터·DB 설계서, 시스템·인터페이스 설계서 |
| 개발·시험 | 소스코드 일체, 시험계획·결과서(단위·통합), 보안 취약점 점검 결과서 |
| 종료 단계 | 운영·관리자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 교육 자료, 검사원(준공계), 완료보고서 |

Ⅴ. 사업 수행 조건

1. 수행 인력

수급인은 사업을 원활히 수행할 수 있는 인력을 구성하여야 하며, 제안서에 투입인력 및 역할(PM, 기획, 디자인, 프론트엔드·백엔드 개발, AI/데이터 등)을 명시함 핵심 인력은 발주기관 승인 없이 임의 교체할 수 없음

2. 하도급

하도급은 금지함

3. 지식재산권

본 사업으로 산출되는 결과물(소스코드·문서·디자인 등) 일체의 지식재산권은 가톨릭대학교 산학협력단에 귀속함 제3자 오픈소스·상용 구성요소는 라이선스를 준수하고 그 목록·조건을 제출함

4. 보안 및 개인정보

수급인은 사업 수행 중 취득한 정보를 외부에 유출하지 않으며, 보안서약서를 제출함 개인정보 처리 시 관계 법령을 준수함

Ⅵ. 특기사항 및 전제조건

본 사업의 원활한 수행을 위하여 아래 전제조건을 상호 확인함

① 유튜브 자동 게시 : 산학협력단 공식 채널의 OAuth 인증 및 게시 권한 확보를 전제로 함

② KIPRIS 자동수집 : KIPRIS Plus 이용승인 및 무료 호출 한도(월 단위) 내 운영을 전제로 하며, 초과 시 유상 전환 여부는 협의함

③ AI 도면 설명영상 : 도면 내 부호 위치 자동 인식의 정확도 한계를 고려하여, 직원이 위치를 보정할 수 있는 반자동 방식을 병행 제공함

④ AI 기능 : IR 매칭·대화형 어시스턴트·추천은 담당자 판단을 보조하는 도구이며, 최종 의사결정을 대체하지 않음

⑤ 외부 API 사용료 : TTS·LLM·임베딩 등 외부 API의 사용료 및 정산 방식은 계약 시 부담 주체를 명확히 함

※ 본 과업지시서는 과업의 범위·요구사항·수행조건을 정한 것으로, 세부 기능·규격은 계약 후 요구사항정의서에서 상호 협의하여 확정함 제안서 작성·평가 및 계약·입찰 관련 사항은 [붙임]을 따름

[붙임] 제안요청 관련 사항

본 붙임은 과업지시서에 근거하여 제안서를 요청·평가하고 계약을 체결하기 위한 사항으로, 입찰 공고 시 함께 적용함

1 계약 조건 및 입찰 유의사항

1-1 검사·검수

단계별 산출물 및 최종 결과물은 발주기관의 검사·검수를 거쳐 인수함 검수 결과 보완이 필요한 경우 수급인은 정해진 기간 내에 보완함

1-2 하자보수

검수 완료일로부터 1년간 무상 하자보수를 제공함 하자보수 대상·범위·대응시간(SLA)은 계약 시 정함

1-3 지체상금

수급인의 귀책으로 납기가 지연될 경우 지연일수에 대하여 관련 규정에 따른 지체상금을 부과함

1-4 입찰 유의사항

제안서·가격제안서의 제출 기한·방법, 입찰 자격, 제출 서류 등 세부 사항은 별도 제안요청서 및 입찰공고에 따름 본 과업지시서와 입찰공고의 내용이 상이한 경우 제안요청서와 입찰공고를 우선함